- Приложение към Годишния финансов отчет съгл. (Чл.33 от ЗС)

- ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

- ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2013 ГОДИНА

- Описание на дейността

Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура” (ДП „НКЖИ”) е със статут на държавно предприятие по чл.62, ал.3 от Търговския закон, образувано на основание на чл.9 от Закона за железопътния транспорт (ЗЖТ).

Дейностите в предприятието са регламентирани от ЗЖТ, подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, международните споразумения за железопътни превози, по които Република България е страна и са съобразени с изискванията на директивите на Европейската комисия.

Като управител на железопътната инфраструктура в България, ДП „НКЖИ”, организира дейността си в съответствие с дългосрочния договор с държавата по чл.25 (1) от ЗЖТ, дългосрочна програма за развитие на железопътния транспорт и на железопътната инфраструктура по чл.27 от ЗЖТ, годишна програма за изграждане, поддържане, ремонт, развитие и експлоатация на железопътната инфраструктура по чл.28 от ЗЖТ,  годишен бизнес план за дейността на предприятието.

ДП „НКЖИ” извършва дейността си в съответствие с провежданата от министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията политика в областта на транспорта и включените в обхвата на политиката програми: програма „Развитие и поддръжка на на транспортната инфраструктура” - подпрограма „Развитие на железопътната инфраструктура и комбиниран транспорт” и програма „Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност”.

Стратегията за развитие на транспортна система на Република България за периода до 2020 г., определя следните стратегически цели на политиката в транспортния сектор: постигане на икономическа ефективност, развитие на устойчив транспортен сектор, подобряване на регионалното и социално развитие и обвързаност.

Приоритетите за развитието на железопътната инфраструктура в Р България са:

- развитие на железопътната инфраструктура като интегрална част от трансевропейската транспортна мрежа;

- модернизация и електрификация на железопътната инфраструктура по основните направления за страната;

- развитие на безопасни за околната среда, съобразени с критериите на ЕС, железопътни транспортни схеми и технологии за товарни и пътнически превози, с цел намаляване на  негативното влияние на транспорта върху околната среда и човешкото здраве. Създаване на подходящи условия за устойчив ръст на железопътните превози при повишена енергийна ефективност

- подпомагане, стимулиране и ускоряване развитието на комбинирания транспорт;

- развитие и управление на интермодални терминали, обслужващи железопътния транспорт;

- възстановяване и модернизиране съществуващата железопътна инфраструктура в съответствие с изискванията на ТСОС - Технически спецификации за оперативна съвместимост;

- внедряване на високо технологични системи за ефективно управление на влаковото движение и управление на капацитета, гарантиращи висока степен на безопасност и оперативна съвместимост по правилата и стандартите на ЕС;

- разширяване прилагането на информационни технологии, базирани на високоскоростни оптични и GSM-R мрежи за предаване на данни;

- включване в Европейската мрежа на Система за подпомагане на операции (OSS);

- активно участие в RailNetEurope (RNE) – асоциация на европейските управители на инфраструктурата за осигуряване на бърз и лесен достъп до европейския железопътен транспорт, за повишаване на качеството и ефективността на международния железопътен трафик, за хармонизиране на условията и процедурите в областта на международното управление на железопътната инфраструктура;

- повишаване конкурентоспособността на железопътния транспорт в рамките на транспортните услуги;

- постигане покриване на всички разходи, пряко натрупани като резултат от предоставянето на влаковата услуга, с таксите за ползване на инфраструктурата;

- оптимизиране на инвестициите в железопътната инфраструктура. Ефективно и пълно усвояване на средствата от държавния бюджет, от Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз.

За изпълнение на основните си приоритети ДП „НКЖИ” се стреми към:

- оптимизиране на капацитета и ефективността на съществуващата инфраструктура;

- реконструкция и подновяване на железопътните линии, разположени по общоевропейските транспортни оси;

- повишаване на конкурентоспособността по отношение на качество и ефективност;

- провеждане на активна технологична и търговска политика за задоволяване на потребностите на клиентите от качествено обслужване – сигурност, надеждност, целогодишност и екологичност на предоставяните услуги;

- въвеждане на иновативни техники и технологии;

- въвеждане на нови услуги и дейности;

- разширяване на пазарния дял на комбинираните превози чрез развитие на терминалната инфраструктура;

- провеждане на гъвкава тарифна политика за инфраструктурните такси;

- поддържане на активна инвестиционна политика по отношение на привличане на различни източници на финансиране извън държавния бюджет;

- привличане на частни инвестиции;

- ефективно усвояване на средствата от фондовете на ЕС;

- привличане и задържане на висококвалифицирани човешки ресурси;

- подобряване на транспортния достъп на регионално ниво до транспортните коридори и стимулиране развитието на пограничните райони.

Източници за финансиране на железопътната инфраструктура са: Държавният бюджет, приходите от инфраструктурни такси за използването й и от цена за разпределение на тягова електрическа енергергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт, приходи от търговска дейност, приходи от услуги по ценова листа, кредити, средства по програми на Европейския съюз.

ДП „НКЖИ”, като бенефициент на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г., е насочило усилията си към подобряване на транспортния сектор в България чрез развитието на европейските транспортни коридори, преминаващи през територията на страната, следвайки общата цел на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. и на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. - „Развитие на устойчива транспортна система”.

Очакваните ползи от изпълнението на политиката в областта на транспорта, в железопътния сектор са свързани с: намаляване на времепътуването на всички категории влакове; намаляване броя и времето за отстраняване на авариите; намаляване на енергийните разходи; привличане на повече товари и пътници; осигуряване на стабилен ГДВ и премахване на временни и постоянни намаления; подобряване на качеството и увеличаване на капацитетта на железопътната инфраструктура; намаляване на средствата за поддържане и експлоатация на жп инфраструктура; осигуряване на свободен и равнопоставен достъп до различните инфраструктурни мрежи и обекти; повишаване на качество на транспортното обслужване – по-висока скорост, намалено времепътуване и по-висок комфорт; повишена безопасност.

- Производствен капацитет и степен на натовареност

ДП „НКЖИ“ в качеството си на управител на железопътната инфраструктура на Р България предоставя използването й от лицензирани превозвачи при равнопоставени условия.

Средната използваемост на капацитета в последните години непрекъснато намалява. Повишено запълване на капацитета се достига в определени железопътни участъци и линии поради извършване на ремонти на железния път и другите съоръжения.

През 2013 г. се отчита увеличение на извършената работа с 384 567 или с 1,38% във влаккилометри и с 222 611 122 или с 1,89% в брутотонкилометри спрямо 2012 г.

| НАТУРАЛНИ И СТОЙНОСТНИ ИЗМЕРИТЕЛИ | Влаккилометри | Брутотонкилометри (хил.) | Приходи от инфраструктурни такси (хил. лв.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Отчет 2013 г. | 28 184 496 | 12 018 754 | 68 594 |
| Отчет 2012 г. | 27 799 929 | 11 796 143 | 87 413 |
| Изменение 2013/2012 (+/-) | 384 567 | 222 611 | -18 819 |
| Изменение 2013-2012 в (%) | 1,38% | 1,89% | -21,53% |

По видове превози изменението на превозната работа е както следва:

- пътнически превози – увеличение с 4,90% във влаккм. и с 5,61% в брутотонкм.;

- товарните превози – спад с 6,35 % във влаккм. и с 0,21% в брутотонкм.;

- изолирани локомотиви – спад със 17,5% във влаккм. и с 15,71% в брутотонкм.

Намалението на приходите от инфраструктурни такси за 2013 г. спрямо 2012 г. се дължи на влизането в сила от 01.01.2013 г. на нови намалени тарифни ставки, изчислени по нова Методика. За 2013 г. тарифните ставки са в размер на 0,8203 лв. за влаккилометър и 0,0038 лв. за брутотонкилометър.

Структурата на приходите от инфраструктурни такси по видове превози за 2013 г. е показана в следващата графика:

Пазарен дял на извършената работа по превозвачи в натурални и стойностни измерители.

През 2013 г. железопътната инфраструктура е предоставена за ползване от всички лицензирани превозвачи: „БДЖ - Товарни превози” ЕООД, „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, „БЖК” АД, „Булмаркет-ДМ“ ООД, „Унитранском” АД, „Газтрейд” АД, „Рейл Карго Австрия” АД, „Ди Би Шенкер Рейл България” ЕООД, ДП „ТСВ”, „Експрес сервиз” ООД, „Карго Транс Вагон България” АД и „Порт Рейл” ООД.

По превозвачи изменението на реализираните приходи от инфраструктурни такси за 2013 г. спрямо 2012 г., е показано в таблицата:

| ПРЕВОЗВАЧИ | Приходи от инфр. такси за 2013 г. (лв.) | Приходи от инфр. такси за 2012 г. (лв.) | Изменение 2013/2012 (+/-) | Изменение 2013/2012 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БДЖ ПП ЕООД | 35 316 914 | 35 038 497 | 278 417 | 0,79% |
| БДЖ ТП ЕООД | 19 889 412 | 36 592 259 | -16 702 847 | -45,65% |
| БЖК АД | 7 191 619 | 9 069 261 | -1 877 642 | -20,70% |
| Булмаркет - ДМ ООД | 2 241 221 | 3 057 199 | -815 978 | -26,69% |
| Газтрейд АД | 44 | 116 | -72 | -62,07% |
| Рейл Карго Австрия АД | 6 790 | 8 806 | -2 016 | -22,89% |
| ДБ Шенкер Рейл България ЕООД | 3 817 430 | 3 473 227 | 344 203 | 9,91% |
| ДП ТСВ | 118 641 | 167 734 | -49 093 | -29,27% |
| Експрес Сервиз ООД | 1 272 | 384 | 888 | 231,25% |
| Порт Рейл ООД | 10 795 | 5 130 | 5 665 | 110,43% |
| Карго Транс Вагон България АД |  | 104 | -104 |  |
| Общо приходи от инфраструктурни такси | 68 594 138 | 87 412 717 | -18 818 579 | -21,53% |

БДЖ - Пътнически превози” ЕООД е единствен лицензиран превозвач за превоз на пътници и багажи по железопътната мрежа на Р. България със 100% пазарен дял. В изолирано движение пазарният дял е: 13,04% във влаккм., 12,66 % в брутотонкм. и 10,72% в приходите от ИТ.

Поради увеличения обем на пътническите превози през 2013 г. отчетените натурални и стойностни измерители показват увеличение с 4,90% във влаккм. и с 5,61% в брутотонкм., спрямо 2012 г.

През 2013 г. продължава преразпределението на товарните превози между железопътните превозвачи, като частните превозвачи навлизат все по-активно на пазара на железопътните превози. Делът на превозвачите в приходите от товарни превози е показан в следващата графика:

„БДЖ - Товарни превози” ЕООД за 2013 г. е с пазарен дял в товарните превози, както следва: 65,91% във влаккм., 58,42% в брутотонкм. и 59,72% в приходите от ИТ. В изолирано движение пазарният дял е: 54,09% във влаккм., 54,73% в брутотонкм. и 54,81% в приходите от ИТ.

В резултат на намалените товарни превози по железопътния транспорт и преразпределяне на товаропотока от „БДЖ ТП” ЕООД към частните превозвачи, спрямо 2012 г. е намалена извършената работа с 14,87% във влаккм. и с 11,95% в брутотонкм. работа.

„БЪЛГАРСКА ЖЕЛЕЗОПЪТНА КОМПАНИЯ” АД е с пазарен дял в товарните превози, както следва: 18,09% във влаккм., 22,73% в брутотонкм. и 21,77% в приходите от ИТ. В изолирано движение пазарният дял е: 13,09% във влаккм., 13,73% в брутотонкм. и 14,12% в приходите от ИТ.

В „БЖК“ АД се отчита увеличение спрямо 2012 г. на превозените товари – ръст с 9,31% във влаккм. и с 15,70% в брутотонкм.

„Булмаркет ДМ” ООД е с пазарен дял в товарните превози, както следва: 7,28% във влаккм., 6,34% в брутотонкм. и 6,56% в приходите от ИТ. В изолирано движение пазарният дял е: 11,48% във влаккм., 10,63% в брутотонкм. и 11,73% в приходите от ИТ.

През 2013 г. се наблюдава ръст в превозите на „Булмаркет ДМ“ ООД с 13,76% във влаккм. и с 11,86% в брутотонкм..

„Ди Би Шенкер Рейл България“ ЕООД е с пазарен дял в товарните превози, както следва: 7,99%  във влаккм., 12,23% в брутотонкм. и 11,58% в приходите от ИТ. В изолирано движение пазарният дял е: 6,19% във влаккм., 6,82% в брутотонкм. и  6,64% в приходите от ИТ.

След преразпределение на международни товарни превози с блок влакове между „БДЖ ТП” ЕООД и „Ди Би Шенкер Рейл България” ЕООД се наблюдава увеличение на превозените товари през 2013 г. от частния превозвач. Отчетените влаккм. са се повишили с 36,33%, а брутотонкм. - с 45,76%.

ДП „Транспортно строителство и възстановяване” за 2013 г. е с пазарен дял в товарните превози, както следва: 0,66% във влаккм., 0,25% в брутотонкм. и 0,32% в приходите от ИТ. В изолирано движение пазарният дял е: 1,55% във влаккм., 1,09% в брутотонкм. и 1,47% в приходите от ИТ.

Останалите превозвачи: „Експрес Сервиз ООД” ООД, „Унитранском” АД, „Газтрейд” АД, „Рейл Карго Австрия”АД, „Карго Транс Вагон България” АД, „Порт Рейл” ООД, имат инцидентни превози, поради което техния дял в извършените превози по жп мрежата e незначителен – под 1%.

ДП „НКЖИ” предоставя на железопътните превозвачи услуги по обслужване и поддръжка, допълнителни, съпътстващи и други услуги, които са посочени в Наредба № 41 от 27.06.2001 г. „За достъп и използване на железопътната инфраструктура”, издадена от Министъра на транспорта и съобщенията.

- Преглед на дейността

През 2013 г. дейността на ДП „НКЖИ” беше насочена към изпълнението на следните задачи:

- Осигуряване на безопасност и сигурност на превозите чрез дейностите по ремонта на железния път и съоръженията за поддържане на достигнатите скорости;

- Модернизиране на осигурителните системи и прелезни устройства, чрез внедряване на автоматични прелезни устройства, с цел намаляване броя на произшествията;

- Модернизиране на контактната мрежа и тяговите подстанции;

- Възстановяване на проектните параметри на железопътните линии, чрез изпълнение на проект София – Карлово – Зимница, изпълнението на проекта Пловдив - Бургас и др.;

- Модернизация на железния път, осигурителната техника и енергосъоръженията по железопътната мрежа чрез проекти: Пловдив - Свиленград – турска граница, София – Пловдив, Карнобат – Синдел и др.;

- Предоставяне на нови услуги на операторите чрез изграждане на интермодални терминали – Пловдив, Русе и София;

- Създаване на равнопоставени условия и оптимизиране на управление на движението на влаковете чрез въвеждане на система за оперативна отчетност на движението на влаковете;

- Създаване на база данни, кадастър и състояние online на активите на ДП „НКЖИ” чрез внедряване на Географска информационна система (ГИС);

- Внедряване на система за следене моментното състояние на железния път и планиране на ремонтите;

- Поддържане и прилагане на RNE Path Coordination System (PCS, бивш Pathfinder) – за изготвяне на международен график;

- Внедряване на RNE Train Information System (TIS, бивш EUROPTIRAILS) – за обмен на данни за международни пътнически и товарни влакове, включително в реално време;

- Внедряване на проекта RNE Charging Information System (CIS, бивш EICIS) – за изчисляване на инфраструктурни такси при международни маршрути;

- Разработване и изпълнение на План за внедряване на ERTMS;

- Повишаване на качеството и ефективността на железопътните превози чрез възстановяване на проектните скорости и изграждане на трасета, позволяващи високи скорости и съкратено времепътуване;

- Модернизиране на приемните здания и площите около тях в гари по определени приоритети (гранични гари, интерсити гари, централни гари в големи градове и др.);

- Приложение на фирмената програма за управление на отпадъците на ДП „НКЖИ”;

- Изготвяне на предложения за отдаване на концесия на малодеятелни железопътни линии и на приемните здания на основните железопътни гари;

- Обучение на персонала.

Ефективното и целесъобразно усвояване на всички финансови средства, в т.ч. на предоставените по ОП „Транспорт”, ТЕN-T, от държавния бюджет средства по инвестиционни проекти и други е от особенна важност за ДП „НКЖИ”. Целта е постигане на технически и технологични резултати, които повишават конкурентноспособността на железопътния транспорт. Във връзка с това предприятието се стреми към:

- намаляване на негативния ефект от финансовата криза;

- постигане на заложените в Бизнес-плана показатели за финансов резултат;

- намаляване на загубата от дейността;

- намаляване на текущите вземания от клиенти и на периода за събиране на вземанията;

- намаляване на текущите задължения;

- икономическа и финансова целенасоченост и целесъобразност на управленческите решения на всички нива на управление и контрол на ефективността;

- усъвършенстване на планирането на финансовите средства – прозрачност, добро финансово управление;

- осигуряване и усвояване на заявените средства за възстановяване и поддържане на техническите параметри на железопътната инфраструктура;

- осигуряване на средства от международните финансови институции, в т.ч. и безвъзмездна помощ за подготовка и реализация на приоритетните стратегически проекти;

- ефективно усвояване на средствата за инвестиции и текущ ремонт;

- ефективно, ефикасно и целесъобразно усвояване на инфраструктурните такси, таксите от разпределение на тягова електрическа енергия, другите приходи от дейността и предоставената субсидия за текущо поддържане и експлоатация;

- оптимизация на управлението на собствеността – увеличение на приходите, превръщане на неоперативните активи в парични средства;

- оптимизиране на разходите – многостепенен контрол при изразходването на финансовите средства;

- обучение на персонала и повишаване на административния капацитет, свързан с управлението на финансите - бюджетиране, планиране и управление на проекти и повишаване на производителността на труда.

Дейност  „Управление на движението на влаковете и гаровата дейност”

Поделение „Управление движението на влаковете и капацитета” извършва обработка на заявките за ползване капацитета на инфраструктурата и осигурява правото за използване на предоставените капацитети на лицензираните превозвачи, извършва управление на движението, в съответствие с Графика за движение на влаковете (ГДВ), планира влаковата работа, съобразно инвестиционната програма и строително-ремонтните дейности по железопътната инфраструктура, изчислява инфраструктурните такси за използване на железопътната инфраструктура и осигурява отчетна и статистическа информация, относно натоварването по железопътната инфраструктура.

Дейности по ремонт на железния път и съоръженията

Основната задача на Поделение „Железен път и съоръжения” е да организира и управлява дейностите по поддържане и ремонт на железния път и железопътните съоръжения, като осигурява: скоростни условия, гарантиращи устойчив ГДВ; капацитет на трафика, даващ възможност за ефективно използване на всички направления по жп мрежата; ниво на сигурност на превозите, гарантиращо надеждна експлоатация; комфорт на пътуване за запазване и привличане на клиенти.

Усилията през 2013 г. бяха насочени предимно в участъци с ограничения на скоростите и такива, които поради влошеното си състояние ще наложат намаляването на съществуващите скорости. Реализацията на ремонтните дейности по железния път и стрелките се осъществява изключително със собствена тежка пътна механизация (ТПМ).

През 2013 г. са изпълнени следните видове работи и ремонт по железния път и съоръжения:

- Подновяване на железен път - 27 736 м.;

- Механизиран среден ремонт на железен път - 64 983 м.;

- Механизирано поддържане с ТПМ на железен път - 2 931 132 м.;

- Механизирано поддържане с ТПМ на железопътни стрелки - 1 533 бр.;

- Полагане на безнаставов релсов път (БРП) - 25 442 м.;

- Неутрализация на БРП - 22 890 м.;

- Укрепване на жп съоръжения – 24 бр.;

- Укрепване на слаби места – 25 бр.;

- Монтаж на еластични прелезни настилки на жп прелези – 15 бр.;

- Смяна на релси – 4 728 бр.;

- Смяна на траверси – 59 942 бр.;

В резултат на изпълнението на ремонтните работи през 2013 г. е постигнато:

- Възстановяване на проектни скорости – 30,5 км;

- Завишаване на скорости в 6 междугария – 48,8 км;

- Запазване на съществуващи скорости – 2 800 км.;

- Премахване на 36 бр./78,0 км. временни и на 6 бр./2,2 км. постоянни ограничения на скоростта;

- Намаляване на времепътуването – 55 мин.

Дейности по сигнализация и телекомуникация

Основната дейност на Поделение „Сигнализация и телекомуникации” (ПСТ) е насочена към поддържане и модернизация на съществуващите и строителство на нови устройства и системи на осигурителната техника, телекомуникациите и електроснабдяването (ОТ, ТК и ЕС).

Осигурителна техника

През 2013 г. са модернизирани и въведени в експлоатация 35 броя железопътни прелеза в цялата страна. С внедряването на съвременна апаратура за тяхната охрана се елиминира участието на субективния фактор за затваряне на прелеза, управлението е автоматизирано с високо ниво на надеждност и намален риск, повишава се нивото на безопасност на движение и се намаляват експлоатационните разходи.

Работи система за контрол на движение на влака ERTMS/ETCS, която не допуска надвишаването на максималната разрешена скорост за движение на влака и не позволява подминаването на червен сигнал.

По протежение на железопътната линия София-Пловдив и в участъка от гара Скутаре до гара Стара Загора–страна Пловдив e изградена системата за автоматична локомотивна сигнализация JZG 703, а възел Пловдив, пост Кръстовище, Тракия, Филипово и участък Стара Загора-Бургас е съоръжен с ЕTCS. Участъка от г. Катуница до г. Ябълково и железопътен възел са съоръжени с Европейска система за влаков контрол.

През 2013 г. са изпълнени следните дейности: пресъоръжени прелези и АПУ с монтирани трифарови СПШ–53 бр.; пресъоръжени гари–4 бр.; възстановени технически параметри на кабелни линии–2 838 м.; положени нови кабели в гари–15 908 м.; направени преустройства в гари във връзка с ремонт на железния път– 11 бр.; изграждане и възстановяване на заземителни мрежи на ОТ–281 броя заземителни колове.

Дейност „Телекомуникации”

Направление „Телекомуникации“ извършва планово-профилактично поддържане, аварийно-възстановителна дейност, ремонт, развитие и строителство на съоръжения осигуряващи: общо служебни, диспечерски, телефонни, селекторни, компютърни и телексни връзки; услуги за пренос на данни и поддържане на компютри; участъкови и междугарови телефонни връзки; радиовръзки (влаково диспечерска, маневрена радиовръзка, маневрено-високоговоряща, информационно-говоряща); гарови информационни табла; часовникови уредби; видео наблюдение и охранителни системи.

През 2013 г. по съоръженията на телекомуникация e изпълнено: възстановени временни връзки с кабел UTP – 28 202 м.; възстановени временни връзки с кабел ТСВВ – 5 021 м.; възстановени съобщителни кабели – 16 638 м.; изградени оптични кабелни линии – 65 705 м.; подменена аналогова АТЦ с цифрова в г. Добрич – 1 бр.; въведени цифрови гарови концентратори – 10 бр.; изграждане и възстановяване на заземителни мрежи на ТК – 120 броя заземителни колове.

Дейност „Електроснабдяване и енергиен контрол”

Съоръженията за нетягово електроснабдяване служат за захранване на съоръженията на осигурителни и телекомуникационни техники, отопление на железопътни стрелки, пилонно и перонно осветление, осветление на работни площадки, чакални, вътрешни сградни инсталации.

Съоръженията за отопление на стрелки се модернизират в участъците от жп линиите, на които се извършва реконструкция и модернизация. Поставят се дефектно- токови защити в таблата ТРОС, подменят се нагревателите на стрелките, въвежда се автоматично включване на отоплението и монтиране на датчици за температура, с които ще се ограничи разхода за ел.енергия.

Подмененят се стари елементи за осветление пилонно и перонно с нови /натриеви и луминисценти лампи, дросели ПЗУ/. За новите и реконструираните железопътни участъци се внедрява LED осветление.

Монтират се устройства за дистанционно отчитане на консумирана ел. енергия. Системата позволява ежедневен контрол на отчитащите средства. По новите отсечки се изпълняват най – новите изисквания за енергосистемите НН за железопътната инфраструктура.

В натурални измерители извършената работа от звена „ЕС” и „ЕК”  през 2013 г. в секциите по места е, както следва: пресъоръжени  трафопостове – 54 бр.; възстановени кабели СН и НН – 19 962 м.; възстановено външно осветление - пилонно и перонно – 2 101 бр. осветителни тела; възстановено вътрешно осветление – 1 393 бр. осветителни тела; монтирани дефектно-токови защити – 88 бр.; възстановени нагреватели за отопление на стрелки – 906 бр.; монтирани електромери за измерване на ел. енергия на жилища, фирми и служебни помещения – 484 бр.; изграждане и възстановяване на заземителни мрежи на ЕС и ЕК – 165 броя заземителни колове.

Дейности по енергетичните и електротехнически съоръжения

С Решение № Л-327/17.05.2010 г. е издадена лицензия на ДП „НКЖИ” за дейността разпределение на тягова електроенергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт. Целта е либерализиране на пазара на електрическа енергия в сектор железопътен транспорт.

От 01.01.2013 г. превозвачите заплащат на управителя на железопътната инфраструктура утвърдена цена за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт. В изпълнение на Закона за енергетика (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия и лицензионните изисквания са сключени отделни договори с всички опериращи на територията на Р България железопътни превозвачи за предоставяне на услугата „разпределение на тягова електрическа енергия”, с които се уреждат взаимоотношенията на страните. В качеството си на разпределително дружество ДП „НКЖИ” сключи и необходимите по закон договори с енергийните дружества НЕК ЕАД и ЕСО ЕАД.

Поделение „Електроразпределение” поддържа енергийните съоръжения и осигуряване непрекъснато енергозахранване на контактната мрежа, чрез поддържане на висока степен на техническа готовност на същата.

В резултат на извършените ремонти и модернизация на съоръженията през 2013 г.:

- с 14, 5% е намален броят на повредите по енергосъоръженията – 739 бр. за 2012 г., срещу 632 бр. за 2013 г.;

- с 4,5%  или с 294 минути е намалено времезакъснението на влаковете – 33 605 мин. за 2012 г., срещу 32 311 мин. за 2013 г.;

В участъците с подменена изолация не са регистрирани повреди по вина счупени или пробили изолатори, което води до намаляване на броя на повредите в енергостопанството. С внедряване на статичните и динамични компенсатори в тяговите подстанции се подобрява качеството на електрическата енергия и техническото състояние на съоръженията в съответствие с ТСОС.

- ПЕРСОНАЛ И ПОЛИТИКА НА ДОХОДИТЕ

През 2013 г. продължава изпълнението на „Програмата за оперативно преструктуриране на ДП „НКЖИ” за периода 2011–2016 г.”. Основна цел на Програмата е постигане оптимизиране на разходите на предприятието чрез подобряване организацията на дейностите и процесите, ефективно използване на материалните, финансовите и човешки ресурси и повишаване производителността на труда.

Структурни и организационни промени, оптимизиране на персонала през 2013 г.

В сила от 01.01.2013 г. е нова организационно-управленската структура на ДП „НКЖИ”, одобрена с решение на Управителния съвет (УС). Закрити са механизирана жп секция Плевен и жп секция Шумен, като активите и пасивите им преминават към жп секция Враца и жп секция Горна Оряховица. Постигнато е: намаляване на регионалните поделения с 2 бр., от 9 на 7 бр.; намаляване на управленския и административно-обслужващ персонал; реорганизация на звената за техническо и сервизно обслужване; оптимизация на процесите, дейностите и организацията на труда; ефективно и рационално използване на материалните и човешки ресурси, подобряване на управлението и оптимизиране на разходите.

Реализираното намаление на персонала през 2013 г. е показано в следващата таблица:

| Численост по разписание на длъжностите |  | Списъчен брой на персонала |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | Брой | Период | Брой |
| 31.12.2012 г. | 12 544 | 31.12.2012 г. | 12 412 |
| 31.12.2013 г. | 12 071 | 31.12.2013 г. | 11 926 |
| Измененение 2013 г.(+/-) | - 473 | Измененение 2013 г.(+/-) | - 486 |
| Измененение 2013 г.(%) | -3,77% | Измененение 2013 г.(%) | -3,92% |

През м. юли 2013 г. са съкратени от разписанията на длъжностите в четирите дейности 150 броя незаети щатни бройки, в изпълнение на политиката на предприятието за ограничаване назначаването на външни кандидати за работа и с цел вътрешна преквалификация на персонала и съвместяване на длъжности и дейности.

Политика на доходите

През 2013 г. няма съществени изменения в политиката за доходите, след актуализацията на Вътрешните правила за работна заплата (ВПРЗ) на ДП „НКЖИ” през 2012 г. с промяна в механизма на заплащане на основните заплати и на допълнителните трудови възнаграждения.

За 2013 г. разходите за персонал (възнаграждения, социални осигуровки и надбавки) са в размер на 142 965 хил. лв., което е по-малко с 1 086 хил. лв. от отчетените през 2012 г. Средната брутна работна заплата за 2013 г. е 735,54 лв. Отчита се ръст от 4,66% спрямо отчетената за 2012 г. (702,78 лв.). Продължава прилагането на механизма за добавка към основната заплата за постигнати резултати, стартирал от 01.07.2012 г., по решение на УС и след създаване на регламент във ВПРЗ на ДП „НКЖИ”.

- ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА

ДЪРЖАВНО ФИНАНСИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

На основание Договора между Република България и ДП „НКЖИ” и одобрена Годишна програма от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2013 г. общият размер на средствата за инвестиции и текущо поддържане на железопътната инфраструктура е 220 000 хил. лв.

С ПМС № 1/09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Р България – обн. ДВ. бр.6 от 22.01.2013 г. е предоставен капиталов трансфер в размер на 90 000 хил. лв. и субсидия в размер на 130 000 хил. лв.

Субсидия за текуща дейност

Предоставената субсидия от страна на държавата на ДП „НК ЖИ” за 2013 г. в размер на 129 826 хил. лв. беше насочена към изплащане на възнагражденията, социалните осигуровки и надбавки на персонала, външни услуги като застраховки, лицензии и такси, доставка на гориво, електроенергия.

Капиталови трансфери

За 2013 г. усвоените капиталови трансфери, предоставени от държавния бюджет на ДП „НКЖИ”, са в размер на 90 000 хил. лв., от които: за основен ремонт на дълготрайни материални активи (ДМА) – 81 963 хил. лв., за придобиване на ДМА – 7 538 хил. лв. и за придобиване на транспортни средства – 498 хил. лв.

Предоставените средства от ДБ са усвоени на 100%, което е видно от следващата таблица:

| НАИМЕНОВАНИЕ |  | Усвоени средства за 2013 г. (хил. лв.) |
| --- | --- | --- |
| § 5100 Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 81 964 |
| 1 | Ремонт на железния път и съоръженията за поддържане на достигнатите скорости (проект 3) | 60 330 |
| 2 | Модернизиране на осигурителните системи и прелезни устройства (проект 4) | 9 060 |
| 3 | Модернизиране на контактна мрежа и тягови подстанции (проект 5) | 8 167 |
| 4 | Възстановяване на проектни параметри на жп линия София-Карлово-Зимница (проект 8) | 220 |
| 5 | Преустройство на възлови жп гари в съответствие с европейските изисквания (проект 20) | 4 187 |
| § 5200 Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 7 538 |
| 1 | Удвояване и електрификация на жп линия Карнобат–Синдел (проект 7) | 7 538 |
| § 5204 Придобиване на транспортни средства |  | 498 |
| 1 | Доставка автомобили с висока проходимост към проект 4 | 498 |
| ОБЩО КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ |  | 90 000 |
| СУБСИДИЯ ЗА ТЕКУЩА ДЕЙНОСТ ПО ДОГОВОР С ДЪРЖАВАТА |  | 129 826 |
| КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ СУБСИДИЯ |  | 219 826 |

- ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ДП „НКЖИ“ е Бенефициент по значителен брой проекти, финансирани със средства от ЕС по различни програми и фондове.

- Проекти финансирани по програма ИСПА

  - Проект “Реконструкция и електрификация на жп линия Пловдив – Свиленград – Турска/Гръцка граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч”. Общата стойност на договора за Фаза 1 е в размер на 105 752 940,00 евро, за Фаза 2 - 68 000 000,00 евро и за изграждане на системи за сигнализация, телекомуникации и SCADA за цялата линия - 38 615 986,66 евро. Финансовото изпълнение е както следва: за Фаза І – 100% усвояване, за Фаза ІІ – 99,12%, за изграждане на системи за сигнализация, телекомуникации и SCADA за цялата линия – 77,03%, по Договор за „Независим международен строителен надзор върху строителството за цялата линия” - 100% и по Договор за „Техническа помощ на Звеното за управление и изпълнение на проекти при НКЖИ за комплексното управление на проекта”– 79,61%.

- Проекти по Оперативна Програма „Транспорт”

  - Приоритетна ос 1 – „Развитие на железопътната инфраструктура по транс-европейските и основните национални транспортни оси”.

А) Проекти за изграждане (модернизация и рехабилитация) на железопътната инфраструктура по ОП „Транспорт” 2012-2013/2015 г.

    - „Модернизация на железопътния участък Септември-Пловдив”. Общата стойност на проекта е 630 626 259,28 лв. с ДДС, със срок на изпълнение 31.09.2015 г. Общо разплатени средства по сключените договори е 38 758 255,79 лв. с ДДС или 12,58 % от стойността на подписаните договори.

    - „Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от железопътната линия Пловдив – Бургас”. Общата стойност на проекта е 477 912 822 лв. с ДДС, със срок на изпълнение 30.09.2015 г.

    - „Електрификация и реконструкция на железопътна линия Пловдив-Свиленград по коридори IV и IX, фаза 2: Първомай - Свиленград”. Общата стойност на проекта е 663 316 862,00 лв. с ДДС.

    - Проект „Електрификация и реконструкция на железопътната линия Свиленград – турска граница”. Общата стойност на проекта съгласно одобрен от ФК е 85 823 591 лв. с ДДС. Финансово изпълнение към 31.12.2013 г. – 92,45%. Физическо изпълнение – 100 %

Б) Проекти за техническа помощ за подготовка на проекти за следващия програмен период 2014-2020 г.

    - „Модернизация на железопътната линия София-Пловдив: железопътни участъци София-Елин Пелин, Елин Пелин-Септември”. Общата стойност на проекта е 58 981 408 лв. с ДДС, от които 49 151 173,50 лв. безвъзмездна финансова помощ по ОПТ и 9 830 234,70 лв. недопустими разходи – съфинансиране от страна на бенефициента ДП „НКЖИ“.

  - Приоритетна ос 3 – „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари”

    - Проект „Изграждане на интермодален терминал в Южен-централен район на планиране за България – Пловдив”. Проектът предвижда изграждане на интермодален терминал на север от гара Тодор Каблешков, землището на с. Злати трап, местност Камиша, община „Родопи”- гр. Пловдив. Обща стойност на проекта е 16 422 860 лв. с ДДС.

    - Проект „Техническа помощ за изграждане на интермодален терминал в Северен централен район за планиране на регионалното развитие в България – Русе”. Общата стойност на проекта е 5 967 422 лв. с ДДС.

    - Проект „Рехабилитация на гарови комплекси по TEN-T мрежата – „Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София”, „Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас пътническа”, „Преустройство и саниране на приемно здание гара Пазарджик – ІІ-ри етап”. Общата стойност на проекта е 96 951 164 лв. с ДДС.

  - Приоритетна ос 5 – „Техническа помощ”

    - Проект „Модернизация на железопътната линия Видин-София”. Обща стойност на проекта - Проектиране на строителството на железопътната линия Видин – София: актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин – Медковец е 13 937 278 лв. с ДДС.

    - Проект „Рехабилитация на железопътния участък „Пловдив–Бургас – фаза 2”. Общата стойност на проекта е 4 782 354 лв. с ДДС.

    - „Инструмент за подготовка на железопътни проекти по трансевропейската транспортна мрежа”. Общата стойност на проекта е 43 271 993 лв. с ДДС, от които 36 059 994,00 лв. безвъзмездна финансова помощ по ОПТ и 7 211 998,80 лв. ДДС - съфинансиране от страна на Бенефициента ДП „НКЖИ“. В обхвата на „Инструмента“ са включени: проект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман”; проект „Развитие на железопътен възел София”; проект „Развитие на железопътен възел Бургас”.

    - Проект „Разширяване функционалния обхват на Географската информационна система (ГИС) на ДП „НКЖИ”. Общата стойност на проекта е 11 242 915,20 лв. с ДДС. На 13.09.2013 г. изпратен от УО на ОПТ Анекс № 1 към договор ДОПТ-17/15.10.2012 г. за приключване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Разширяване функционалния обхват на ГИС на ДП „НКЖИ”.

    - Проект „Техническа помощ за подобряване на материално-техническата база чрез преустройство на съществуващ тавански етаж от административната сграда на „НКЖИ”. Общата стойност на проекта съгласно одобрен ФК и ДБФП е 455 310 лв. с ДДС. През 2013 г. са реализирани дейности по приемане на проектни разработки и строително монтажни работи, довели до процент на физическо изпълнение 100%.

    - Проект „Техническа помощ за формиране на тарифната политика за достъп и използване на железопътната инфраструктура в ДП „НКЖИ”. Общата стойност на проекта е 4 388 883 лв. с ДДС. Формулярът за кандидатстване е изпратен за окончателно одобрение в МТИТС.

    - Проект ”Техническа помощ за обезпечаване на разходите за проектиране и внедряване на система за планиране и управление на ресурсите в ДП „НКЖИ”. Общата стойност на проекта е 10 810 091 лв. с ДДС, със срок на изпълнение според Договора за безвъзмездна финансова помощ – 30.06.2015 г.

    - Проект „Техническа помощ за обезпечаване на разходите за доставка на компютърно и периферно оборудване, сървър и софтуерни продукти за нуждите на Национална компания „Железопътна инфраструктура” - бенефициент по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.”. Общата стойност на проекта съгласно одобрен ФК и ДБФП  е  386 280,00 лв. с ДДС. Финансовото изпълнение на проекта е 100%, като изплатените средства възлизат на 369 188,12 лв. с ДДС.

    - Проект “Осигуряване на финансов ресурс за изплащане на възнаграждения на служителите, извършващи дейности по програмиране/идентифициране, подготовка, финансово управление, отчетност и контрол, наблюдение и контрол на изпълнението на проекти/операциите на „НКЖИ”. Общата стойност на проекта е 3 068 638 лв. с ДДС.

    - „Осигуряване на финансови средства за покриване на разходите, свързани с обучения и развитие на човешките ресурси, за служители от Национална компания „Железопътна инфраструктура”, чиито функции са пряко свързани с управление, наблюдение и контрол на проекти, съфинансирани от ОП „Транспорт” 2007-2013“ - одобрен за финансиране регистрационен номер: BG161PO004-5.0.01-0091. Общата стойност на проекта е 1 932 223,00 лв. с ДДС, от които 1 610 185,80 лв. безвъзмездна финансова помощ. След реализиране на проекта се очаква да се постигне повишаване на знанията и компетенциите на ръководния персонал и служителите на ДП „НКЖИ“, участващи пряко в изпълнението на функции по управление на железопътни проекти, финансирани от ОПТ, както и укрепване на административния капацитет, чрез провеждането на външни обучения, под формата на курсове, семинари и обмяна на опит, свързани с управлението на проекти, финансирани от структурните инструменти на ЕС в страната и страни членки на ЕС.

- Проекти по TEN-T бюджет на европейската комисия

  - „Техническа помощ за модернизация на железопътна линия Радомир Кулата”, част от Мултинационален проект „Проучвания относно изграждането на Железопътен приоритетен проект №22”, съ-финансиран с Решение С(2008) 7574 от 04.12.2008г. по Многогодишна програма ТЕN-T 2007-2013 г. Общата стойност на проекта е 7 040 988,00 лв. с ДДС. С Решение на Комисията на Европейските общности С(2008) 7574 от м. декември 2008 г. се отпуска финансова помощ за проучвателните дейности по направление на Ос 22 за следните държави – Гръцка република, Република България, Румъния и Република Унгария. Предвижда се изпълнение на подготвителни пред-инвестиционни проучвания за предварително одобрени железопътни отсечки по оста в четирите държави по споразумението, като за България това е отсечката Радомир – Кулата. Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 31.12.2015 г.

- ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

|  | Отчет към 31.12.2013 | Преизчислен отчет към 31.12.2012 | Абсолютно изменение (2013-2012) | Индекс 2013/2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обща ликвидност | 4,18 | 4,65 | -0,47 | 0,90 |
| Бърза ликвидност | 3,57 | 3,99 | -0,42 | 0,89 |
| Абсолютна ликвидност | 1,10 | 0,86 | 0,24 | 1,28 |
| Финансова автономност (коефициент на платежоспособност) | 7,20 | 7,18 | 0,02 | 1,00 |
| Коефициент на задлъжнялост | 0,14 | 0,14 |  | 1,00 |
| Оборот на вземанията от клиенти (пъти) | 1,35 | 1,37 | -0,02 | 0,99 |
| Период на събиране на вземанията от клиенти | 268дни | 264дни | 4дни | 1,02 |
| - Период на погасяване на задълженията по доставката | - 12дни | - 16дни | - -4дни | - 0,75 |
| Времетраене на един оборот на материалните запаси | 82дни | 79дни | 3дни | 1,04 |
| Брой на оборотите на материалните запаси | 4,41 | 4,54 | -0,13 | 0,97 |
| Заетост на материалните запаси | 0,23 | 0,22 | 0,01 | 1,05 |
| Рентабилност на приходите от продажби | -0,15 | -0,06 | -0,09 | 2,50 |
| Нетна рентабилност на собствения капитал | -0,012 | -0,005 | -0,007 | 2,40 |
| Рентабилност на активите | -0,006 | -0,002 | -0,004 | 3,00 |
| Ефективност на разходите от оперативна дейност | 0,93 | 0,97 | -0,04 | 0,96 |
| Ефективност на приходите от оперативна дейност | 1,07 | 1,03 | 0,04 | 1,04 |
| - Нетен оборотен капитал | - 160 820 | - 147 162 | - 13 658 | - 1,09 |
| - Зает капитал | - 2 969 745 | - 2 805 834 | - 163 911 | - 1,06 |
| - Дългосрочни пасиви | - 1 339 079 | - 1 139 904 | - 199 175 | - 1,17 |
| - Чиста стойност на активите | - 1 630 666 | - 1 665 930 | - -35 264 | - 0,98 |

Изменението на финансовите показатели на компанията през 2013 г., е както следва:

- Показателите за ликвидност и за двата периода показват добро равнище на общата, бързата и абсолютната ликвидност. ДП „НКЖИ” разполага с повече краткотрайни активи, които може да използва за погасяване на текущите си задължения.

- Подобрена е финансовата автономност и независимост по отношение на кредиторите спрямо 2012 г.

- Показателите за рентабилност са отрицателни величини, тъй като финансовият резултат и за двете години е загуба.

- Текущите активи превишават текущите пасиви и компанията има наличие на оборотен капитал. Налице е положителна тенденция на увеличаване на оборотните средства за финансиране на текущата дейност. За 2013 г. оборотният капитал е увеличен 13 658 хил. лв., спрямо 2012 г. Търговсите вземания са намалени с 2% спрямо 2012 г., свързано с намаляването на вземанията от „Холдинг БДЖ” ЕАД и дъщерните му дружества. Увеличени с 30,7% са търговските и други задължения

- Периодът  на събиране на вземанията от клиенти е увеличен с 4 дни, от 264 на 268 дни. Към клиенти с просрочени задължения към ДП „НКЖИ” са отправени покани за доброволно погасяване на задълженията, предлагат се спогодби за разсрочено плащане, протоколи за прихващане до размера на насрещните задължения, заведени са дела за предявяване на вземания.

- За 2013 г. е намален периодът на погасяване на задълженията към доставчици с 4 дни (от 16 на 12 дни). Задълженията към доставчици спрямо 2012 г. са увеличени с 2,4 %, което е свързано с текущите разплащания на предприятието по изпълнението на инвестиционните проекти, финансирани от Европейските фондове в т.ч. Оперативна програма „Транспорт”. Над 99% от краткосрочните задължения към доставчици са със срок на възникване до три месеца. Създадена е финансово-оперативна организация за съгласуване нивото на извършена работа, преглед на всички текущи документи и недопускане забавяне на плащанията във времето. ДП „НКЖИ” се разплаща до 5 дни след получаването на фактурите. Целта е ДП „НКЖИ” е да е изряден и коректен платец, както към държавния бюджет, така и към бизнеса.

- При краткотрайните материални активи се отчита влошаване на финансовите коефициенти. Увеличено е времетраенето на оборота на материалните запаси с 3 дни от  79 на 82дни.

В резюме финансовото състояние на ДП „НКЖИ” през 2013 година е следното:

- Намаление на приходите от дейността за 2013 г. спрямо отчетените за 2012 г. главно от реализирани по-малко приходи от финансирания, в т.ч. на отчетени по-малко текущиприходи от финансирания от държавата, (главно поради бързото ре-инвестиране на възстановените средства по ДДС от капиталов трансфер) и на приходи от други финансирания, свързани с амортизации на безвъзмездно придобити активи, финансирани от ДБ и Европейските фондове.

- Намаление на приходите от инфраструктурни такси с 18 819 хил. лв. през 2013 г., спрямо отчетените през 2012 г.

- Реализирани нетни приходи от предоставяне на услугата „разпределение на тягова електроенергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт” в размер на 21 418 хил. лв. за 2013 г.

- Ефективно и пълно усвояване на средствата предоставени: от Държавния бюджет за 2013 г., ОП „Транспорт”, ТEN-T и други.

- Покриване на задълженията към международните финансови институции.

- Ограничение на паричния поток на компанията за 2013 г. вследствие на ефективното изплащане на заема към МБВР в размер на 12 283 хил. лв..

- Стриктна финансова дисциплина, приоритизиране и контрол при изразходването на финансовите средства.

- Изплащане по график на дължимите възнаграждения и надбавки на персонала.

- Подобряване на показателя „брой персонал на 1 км. железен път” с 0,09 бр. от 3,04 на 2,95 брой персонал на 1 км. железен път.

ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура” приключва 2013 г. със счетоводна загуба в размер на 23 235 хил. лв. (с включени текущи разходи за данък върху печалбата в размер на 2 507 хил. лв.). След признаване на приходите от отсрочени данъци финансовият резултат е загуба в размер на 19 594 хил. лв.